Приложение№ 2

к распоряжению Главы

администрации Дичнянского сельсовета

Курчатовского района Курской области

от 21 марта 2019 г. № 19- р

ПЛАН

организационно-технических мероприятий

месячника по благоустройству и обеспечению санитарного порядка на территории населенных пунктов МО «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организационно-технических мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Контроль |
| **Организационные мероприятия** | | | | |
| 1 | Разработка и утверждение организационно-технических мероприятий по наведению чистоты и санитарного порядка на территории муниципального образования. | 22.03.2019г. | Берсенева О.Е.  Татаренкова Е.И. | Тарасов В.Н. |
| 2 | Определение задач руководителям предприятий, учреждений и организаций по проведению месячника на закрепленных территориях. | 22.03.2019г. | штаб | Тарасов В.Н. |
| 3 | Работа с населением по проведению месячника в частном секторе. | Постоянно в период месячника | Штаб  Татаренкова Е.И. | Тарасов В.Н. |
| 4 | Подготовка техники, инструментов и материалов для проведения месячника | 22.03.2019г. | Берсенева О.Е.  Сухоруков С.Д, | Татаренкова Е.И. |
| 5 | Разработка памяток для населения по санитарной очистке территорий, прилегающих к домовладениям. | 22.03.2019г. | Татаренкова Е.И. Берсенева О.Е. | Тарасов В.Н. |
| **Технические мероприятия** | | | | |
| 1 | Уборка территорий населенных пунктов, закрепленных за предприятиями, организациями и учреждениями. | С 22.03.2019 г.  по 26.04.2019г. | Сухоруков С.Д.  Родин В.В.  Мосолова Л.Б.  Лещева Н.Я.  Шумеева Л.В.  Берсенева О.Е. | Татаренкова Е.И. |
| 2 | Грейдирование грунтовых дорог и проездов в границах муниципального образования | С 22.03.2019 г.  по 26.04.2019 г. | Родин В.В. | Татаренкова Е.И. |
| 3 | Вырубка мелких дикорастущих деревьев и кустарников | С 22.03.2019 г.  по 26.04.2019г. | Лещева Н.Я.  Шумеева Л.В.  Мосолова Л.Б  Родин В.В.  Сухоруков С.Д.  Берсенева О.Е. | Татаренкова Е.И. |
| 4 | Контролируемый отжиг на территории населенных пунктов | С 22.03.2019 г.  по 26.04.2019г. | Татаренкова Е.И. | Тарасов В.Н. |
| 5 | Обрезка веток деревьев и кустарников | С 22.03.2019 г.  по 26.04.2019г. | Лещева Н.Я.  Шумеева Л.В.  Мосолова Л.Б.  Родин В.В.  Сухоруков С.Д.  Берсенева О.Е. | Татаренкова Е.И. |
| 6 | Уборка территории вдоль автодороги «Курск-Рыльск» на территории муниципального образования | С 22.03.2019 г.  по 26.04.2019г. | Сухоруков С.Д.  Берсенева О.Е.  Мосолова Л.Б. | Татаренкова Е.И. |
| 7 | Уборка кладбищ | С 22.03.2019 г.  по 23.04.2019г. | Мосолова Л.Б.  Берсенева О.Е.  Сухоруков С.Д. | Татаренкова Е.И. |