**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0744200000220002597**

**на выполнение работ по благоустройству общественной территории в с. Дичня, Дичнянского с/с Курчатовского района Курской области «Укладка тротуарной плитки в с. Дичня в районе квартала 3» в рамках программы «Формирование современной городской среды»**

с. Дичня «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2020 г.

Курчатовского района

Курская область

**Администрация** **Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области,** именуемая в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице главы сельсовета Тарасова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Индивидуальный предприниматель Бароян Седрак Самвелович**, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице Бароян Седрака Самвеловича, действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации серия 46 № 001776033 от 08.05.2014 г., с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем **«Стороны»**, в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), по результатам проведения аукциона в электронной форме (электронного аукциона) (протокол рассмотрения единственной заявки аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта с Администрацией Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области на выполнение работ по благоустройству общественной территории в с. Дичня, Дичнянского с/с Курчатовского района Курской области «Укладка тротуарной плитки в с. Дичня в районе квартала 3» в рамках программы «Формирование современной городской среды» (Регистрационный номер - 09-05/20263) № 03.5-3/2469/456 от «22» октября 2020 г.), ИКЗ - 203461200119946120100100210014299244, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

**1. Предмет контракта**

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по благоустройству общественной территории в с. Дичня Дичнянского с/с Курчатовского р-на Курской области «Укладка тротуарной плитки в с. Дичня в районе квартала 3» в рамках программы «Формирование современной городской среды», в соответствии с условиями Контракта, локальным сметным расчетом (Приложение № 2.1 к аукционной документации).(Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 17.01.2020г. №38621442-1-2020-001).

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.3. Поставка материалов, оборудования и работы производятся в объеме, предусмотренном локальным сметным расчетом, составленным на момент формирования начальной (максимальной) цены Контракта. Оборудование и материалы поставляются новые, не бывшие в эксплуатации.

**2. Цена контракта и порядок расчетов.**

2.1. Цена Контракта составляет: 1 031 125 (Один миллион тридцать одна тысяча сто двадцать пять) рублей 00 копеек, контракта НДС не облагается.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, а в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Закона, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, указываются цены единиц товара, работы, услуги и максимальное значение цены контракта, а также в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке.

Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в [части 1](consultantplus://offline/ref=99BED51A5210E022B30AA9549FC7166E9478FECA605241E1A4B33167D3D9417E7C7D0CF421A71FC20C637590EFBE8CEF0C76464EACB1X36CL) или [2](consultantplus://offline/ref=99BED51A5210E022B30AA9549FC7166E9478FECA605241E1A4B33167D3D9417E7C7D0CF421A71CC20C637590EFBE8CEF0C76464EACB1X36CL) статьи 37 Закона, не допускается.

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта.

2.2. В стоимость Работ, указанную в п. 2.1. Контракта, включены расходы на приобретение материала для производства работ, доставку материала до Заказчика, расходов на погрузочно-разгрузочные работы, уборку и вывоз строительного мусора с территории заказчика, перерасчет локальных сметных расчетов в случае снижения начальной (максимальной) цены контракта, уплату налогов и других обязательных платежей, связанных с исполнением условий настоящего Контракта.

2.3. Все расчеты по настоящему Контракту производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.4. Оплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), на основании предоставленных Подрядчиком счета и счета-фактуры (за исключением случаев, когда предоставление счета-фактуры законодательством не предусмотрено), включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя (Поставщику), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.7. Источник финансирования: КБК 0010503191F255550244.

**3. Обеспечение исполнения контракта.**

3.1. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта путем предоставления банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательством Российской Федерации или внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику на сумму: 51556 (Пятьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят шесть) рублей 25 копеек, что составляет 5 (пять) процентов от цены, по которой заключается контракт.

В случае если предложенная «Поставщиком» цена Контракта снижена на 25 % и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со [статьей 37](consultantplus://offline/ref=11CCB161CE16BA4A1F01CAC96C23AA923CDBC8F763D9D91DBC2444950DC37D22D36BC29FC565A7FCY4I8O) Федерального закона о контрактной системе.

В случае, если предложенная участником закупки цена Контракта снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в документации о проведении аукциона или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере обеспечения исполнения Контракта, указанном в документации о закупке.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с [пунктом 1 части 1 статьи 30](consultantplus://offline/ref=98FCD66D9A2F7512376929CD05B833D9AE18BE681888A0F13C61EF1F99484B74D1529F192F374DD5079B257D981AD3E2B90139C4FBCA4F4FE210I) настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений [статьи 37](consultantplus://offline/ref=98FCD66D9A2F7512376929CD05B833D9AE18BE681888A0F13C61EF1F99484B74D1529F192F3641D3089B257D981AD3E2B90139C4FBCA4F4FE210I) настоящего Федерального закона, об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

3.2. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со [статьей 95](consultantplus://offline/ref=3BE912B7D3F0CFD7EB2D4D58682E9AC362FBFA399C2F4CD1774259631AA57C963440DBD22B959D93920EAB1775504A57B38B537760C9FC28G5SFI) настоящего Закона.

3.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

3.4. В случае отзыва в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=F97727BDC5C9BBDF67CCCD2BC7A291BC0291C5378C71A8F8DE56E97E29468D34FC1A52674F4034F42FCF0CDBE0CB19E857FC296E362B5F95E8c5M) Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7](consultantplus://offline/ref=F97727BDC5C9BBDF67CCCD2BC7A291BC0292C6378D7EA8F8DE56E97E29468D34FC1A52674E403CF77B951CDFA99E15F656E5376B2828E5c6M), [7.1](consultantplus://offline/ref=F97727BDC5C9BBDF67CCCD2BC7A291BC0292C6378D7EA8F8DE56E97E29468D34FC1A52674E4135F77B951CDFA99E15F656E5376B2828E5c6M), [7.2](consultantplus://offline/ref=F97727BDC5C9BBDF67CCCD2BC7A291BC0292C6378D7EA8F8DE56E97E29468D34FC1A52674E4134F77B951CDFA99E15F656E5376B2828E5c6M) и [7.3 статьи 96](consultantplus://offline/ref=F97727BDC5C9BBDF67CCCD2BC7A291BC0292C6378D7EA8F8DE56E97E29468D34FC1A52674E4137F77B951CDFA99E15F656E5376B2828E5c6M) настоящего Закона. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с [частью 7](consultantplus://offline/ref=F97727BDC5C9BBDF67CCCD2BC7A291BC0292C6378D7EA8F8DE56E97E29468D34FC1A52624D443EA87E800D87A49F0AE851FC2B6929E2c0M) статьи 34 Закона.

3.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7.2](https://login.consultant.ru/link/?rnd=EA8B948714F8A2D7F1C83BC5EB52312E&req=doc&base=LAW&n=315347&dst=1111&fld=134&date=28.06.2019) и [7.3](https://login.consultant.ru/link/?rnd=EA8B948714F8A2D7F1C83BC5EB52312E&req=doc&base=LAW&n=315347&dst=1112&fld=134&date=28.06.2019) статьи 96 Закона.

В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7.2](https://login.consultant.ru/link/?rnd=EA8B948714F8A2D7F1C83BC5EB52312E&req=doc&base=LAW&n=315347&dst=1111&fld=134&date=28.06.2019) и [7.3](https://login.consultant.ru/link/?rnd=EA8B948714F8A2D7F1C83BC5EB52312E&req=doc&base=LAW&n=315347&dst=1112&fld=134&date=28.06.2019) статьи 96 Закона.

3.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта «Заказчику» перечислены денежные средства, сроки возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с [частями 7](consultantplus://offline/ref=B14B922ED734C92B875E6CA8F04407A80901DFC2707708DD4F1DB745A3F73D7490C92D394CDEB6434968C2340E66F96A5073359351F2FDJ3M), [7.1](consultantplus://offline/ref=B14B922ED734C92B875E6CA8F04407A80901DFC2707708DD4F1DB745A3F73D7490C92D394CDFBF434968C2340E66F96A5073359351F2FDJ3M) и [7.2 статьи 96](consultantplus://offline/ref=B14B922ED734C92B875E6CA8F04407A80901DFC2707708DD4F1DB745A3F73D7490C92D394CDFBE434968C2340E66F96A5073359351F2FDJ3M) настоящего Закона. При этом срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен превышать тридцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, предусмотренного [частью 3 статьи 30](consultantplus://offline/ref=B14B922ED734C92B875E6CA8F04407A80901DFC2707708DD4F1DB745A3F73D7490C92D3C4CD6B41C4C7DD36C0367E674576A299150FFJAM) настоящего Закона, такой срок не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

Денежные средства возвращаются Заказчиком на основании письменного требования Подрядчика по Контракту на банковский счет, указанный в Контракте.

3.4.2. Реквизиты по внесению денежных средств по исполнению Контракта:

В назначении платежа необходимо указать: возврат обеспечения исполнения Контракта № 0744200000220002597 от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

Денежные средства перечисляются на счет заказчика по следующим реквизитам:

УФК по Курской области (Администрация Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области л/с 05443013480) ИНН 4612001199 КПП 461201001 р/с 40302810938073000195 ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК Г.КУРСК БИК 043807001 ОКТМО 38621442

Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта на благоустройство общественной территории в с. Дичня, Дичнянского с/с Курчатовского района Курской области «Укладка тротуарной плитки в с. Дичня в районе квартала 3» в рамках программы «Формирование современной городской среды»».

**4. Сроки выполнения работ**

4.1. Работы должны быть выполнены Подрядчиком с момента заключения контракта года по 10.12.2020 года и сданы Заказчику. Допускается досрочное выполнение работ.

**5. Права и обязанности сторон**

5.1. Права Заказчика:

5.1.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

5.1.2. Требовать надлежащего выполнения Подрядчиком его обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.2. Обязанности Заказчика:

5.2.1. Содействовать Подрядчику, в том числе выполнять его указания, отвечать на его предупреждения и давать ему указания;

5.2.2. Принять результат работ, выполненный Подрядчиком, при отсутствии в нем явных недостатков;

5.2.3. Оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.3. Права Подрядчика:

5.3.1. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком его обязанностей по настоящему Контракту.

5.4. Обязанности Подрядчика:

5.4.1. Выполнить весь комплекс работ по настоящему Контракту качественно и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;

5.4.2. Сдать результат работ Заказчику по акту выполненных работ (форма КС-2, КС-3);

5.4.3. Предупредить Заказчика о появлении обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполненных работ и не зависят от Подрядчика, и до получения от него указаний приостановить проведение работ;

5.4.4. Обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, и пожарной безопасности;

5.4.5. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение имущества Заказчика;

5.4.6. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение работ субподрядными организациями;

5.4.7. В случае выявления недостатков при приемке работ до подписания акта выполненных работ устранить их своими силами и за свой счет в течение 5-ти рабочих дней, в случае выявления недостатков в период гарантийного срока устранить их своими силами и за свой счет в течение 5-ти рабочих дней после получения и признания письменной претензии от Заказчика;

5.4.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

**6. Обеспечение гарантийных обязательств**

6.1. Качество материала, а также произведенные работы должны соответствовать требованиям ГОСТов. При производстве работ соблюдать требования к безопасности работ, установленные СНиПы.

6.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 3 (трех) лет с момента подписания акта выполненных работ.

6.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, дефектов в работе Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения вышеназванных недостатков сообщает (письменно или по факсу) об этом Подрядчику. Подрядчик обязан в течение 5-ти рабочих с момента получения сообщения за свой счет устранить обнаруженные недостатки, либо произвести замену дефектного строительного материала.

6.4. Подрядчик обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств по Контракту при приемке выполненных работ.

6.5. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

6.6. Обеспечение гарантийных обязательств в виде денежных средств направляется на счет Заказчика по следующим реквизитам: УФК по Курской области (Администрация Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области л/с 05443013480) ИНН 4612001199 КПП 461201001 р/с 40302810938073000195 ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК Г.КУРСК БИК 043807001 ОКТМО 38621442

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по муниципальному контракту № 0744200000220002597 от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г.

6.7. Оформление документа о приемке выполненных работ (КС-2) осуществляется только после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств по контракту в виде банковской гарантии, соответствующей требованиям [ст. 45](consultantplus://offline/ref=C5E855370777F06E0457BFAE1B5EC8622F700580CB4D07108EE051CE9B3225B1B3DA9FCE7976A1BD04F077372312C2D31860640Ba2M1E) Закона № 44-ФЗ, или внесения денежных средств на счет Заказчика в размере 1 % начальной (максимальной) цены контракта, а именно 10311 (­­­­­­­­­­­­­­­­Десять тысяч триста одиннадцать) руб. 25 коп.

6.8. Если в качестве обеспечения гарантийных обязательств внесены денежные средства, Заказчик обязуется возвратить их Подрядчику в полном объеме в срок не позднее 15 (Пятнадцати) дней по истечении гарантийного срока, который составляет 3 года с момента подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ (КС-2).

6.9. В период действия гарантийных обязательств подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств (ч. 7 ст. 96 Закона № 44-ФЗ).

**7. Порядок выполнения работ**

7.1. Выполнение работ Подрядчиком осуществляется, в том числе по выходным и праздничным дням, по письменному согласованию с Заказчиком.

7.2. Заказчик назначает своего представителя (комиссию), который осуществляет приёмку выполненных работ, технический надзор и контроль над их выполнением и качеством, а также проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Контракта и сметной документации.

7.3. Подрядчик самостоятельно обеспечивает охрану материалов, инструментов, оборудования, механизмов и других изделий, доставленных им на объект и необходимых для выполнения работ.

7.4. Риск случайного повреждения строительных материалов, гибели выполненных работ или части работ по ходу работ несёт Подрядчик. Указанный риск переходит к Заказчику на следующий день после подписания актов приёмки выполненных работ (КС-2, КС-3).

**8. Порядок приемки выполненных работ**

8.1. Приёмка работ производится в течение 14 рабочих дней после даты получения Заказчиком письменного уведомления о завершении работ.

8.2. В случае обнаружения Заказчиком отступлений от Контракта или иных недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки работ (скрытые недостатки), в том числе таких, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, составляется Акт, в котором фиксируются скрытые недостатки. Для участия в составлении такого Акта Подрядчик обязан командировать на объект своего представителя в течение трех дней со дня получения извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

8.3. Документом, подтверждающим приёмку работ, является подписанный Сторонами акт приёмки выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненной работы (ее результатов) осуществляется после предоставления подрядчиком такого обеспечения в соответствии с Федеральным законом в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.

**9. Ответственность сторон**

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставкиЦентрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами [3-9](consultantplus://offline/ref=8FA62A3035446D75D4F199BCD1E5F9FF748A3937DB5597BEC61541CA2F523D00407C5F7FF23AEB673704G)  Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила) (за исключением случая, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством РФ) и рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта.

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных [пунктами 4](consultantplus://offline/ref=8FA62A3035446D75D4F199BCD1E5F9FF748A3937DB5597BEC61541CA2F523D00407C5F7FF23AEB673704G) - [8](consultantplus://offline/ref=8FA62A3035446D75D4F199BCD1E5F9FF748A3937DB5597BEC61541CA2F523D00407C5F7FF23AEB61370EG) Правил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) в соответствии с [пунктом 1 части 1 статьи 30](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E65A1523A4A566F7B1B6E72DD6283EFEE1F646677D7004EF685DCA9C126C30pDfFG) Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тысяч рублей и не менее 1 тысячи рублей:

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E65A1523A4A566F7B1B6E72DD6283EFEE1F64667p7fDG)), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

9.9. В случае если в соответствии с [частью 6 статьи 30](consultantplus://offline/ref=52E3FA6F5961D1BF5AD414C745EEE770B2794B01E901F66A2932E87C3BB57873489B4BCBF54E9CB63DCFH) Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

9.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.11. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.12. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) предусмотренных контрактом обязательств, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить подлежащую оплате сумму за поставленный товар на сумму начисленной неустойки (штрафов, пеней).

9.13. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.14. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставкиЦентрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.15. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами.

9.16. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

9.17. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.18. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика (Подрядчика, Исполнителя).

9.19. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему контракту**.**

**10. Действие непреодолимой силы.**

10.1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Контракту, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.

10.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 3-х рабочих дней с начала их действия.

10.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Контракту на наступление названных обстоятельств.

**11. Порядок разрешения споров.**

11.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними или в досудебном (претензионном) порядке, предусмотренном настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.

11.2. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований и приложением документов, подтверждающих выявленные нарушения.

11.3. Срок рассмотрения претензии 30 (тридцать) календарных дней со дня ее направления.

11.4. Претензии и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены Сторонами друг другу одним из нижеперечисленных способов:

- письмом на электронный почтовый ящик (e-mail) – при этом подтверждением такого направления является сохраненная отправившей Стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия претензии, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения – такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки;

- ценным письмом с описью вложения по адресу Стороны, указанному в разделе 14 настоящего Контракта;

- передача лично Стороне или ее уполномоченному представителю под роспись или по передаточному акту.

11.5. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными путем обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях.

11.6. Стороны допускают представление скан-копий документов и иных юридически значимых сообщений, направленных и полученных в рамках настоящего Контракта по электронной почте, в качестве доказательств при разрешении споров.

11.7. Если в указанный в п. 11.3 настоящего Контракта срок требования полностью не удовлетворены Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в арбитражный суд Курской области.

**12. Срок действия, порядок изменения и расторжения контракта.**

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31.12.2020 года, за исключением обязательств по оплате работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

12.2. Подписанием настоящего Контракта Подрядчик подтверждает свое согласие со всеми условиями настоящего Контракта. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий настоящего Контракта.

б) если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренный настоящим Контрактом объем работ не более чем на 10% (десять процентов).

в) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на 10 % (десять процентов) цены контракта

При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены настоящего Контракта с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в настоящем Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены настоящего Контракта. При уменьшении предусмотренного настоящим Контрактом объема работ Стороны настоящего Контракта обязаны уменьшить цену настоящего Контракта исходя из цены единицы работы.

12.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

12.5. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с односторонним отказом Стороны настоящего Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

12.6. . В случае расторжения контракта по основаниям, предусмотренным [частью 8](consultantplus://offline/ref=F4102EF43FA2BAC4F87523FCE50AF95697D0C59FEBC5A62AF69B3EC89FE0CF4CABF525A9F220A91F53A68E7C878B8B4EA02F5BA20DB9739AS4qBN) статьи 95, заказчик вправе заключить контракт с участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт при уклонении от заключения контракта победителя, указанного в [части 3 статьи 54](consultantplus://offline/ref=F4102EF43FA2BAC4F87523FCE50AF95697D0C59FEBC5A62AF69B3EC89FE0CF4CABF525A9F220AD1950A68E7C878B8B4EA02F5BA20DB9739AS4qBN), [части 6 статьи 78](consultantplus://offline/ref=F4102EF43FA2BAC4F87523FCE50AF95697D0C59FEBC5A62AF69B3EC89FE0CF4CABF525A9F026A21602FC9E78CEDE8250A43645A713BAS7qAN), первом предложении [части 17 статьи 83](consultantplus://offline/ref=F4102EF43FA2BAC4F87523FCE50AF95697D0C59FEBC5A62AF69B3EC89FE0CF4CABF525A9F220AD1A54A68E7C878B8B4EA02F5BA20DB9739AS4qBN), победителя электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного [частью 14 статьи 83.2](consultantplus://offline/ref=F4102EF43FA2BAC4F87523FCE50AF95697D0C59FEBC5A62AF69B3EC89FE0CF4CABF525A1F520A14907E98F20C3DA984EA32F59A512SBq2N) настоящего Федерального закона) и при условии согласия такого участника закупки заключить контракт. Указанный контракт заключается с соблюдением условий, предусмотренных [частью 1 статьи 34](consultantplus://offline/ref=F4102EF43FA2BAC4F87523FCE50AF95697D0C59FEBC5A62AF69B3EC89FE0CF4CABF525A9F021AD1602FC9E78CEDE8250A43645A713BAS7qAN) настоящего Федерального закона с учетом положений [части 18](consultantplus://offline/ref=F4102EF43FA2BAC4F87523FCE50AF95697D0C59FEBC5A62AF69B3EC89FE0CF4CABF525A9F220A91E53A68E7C878B8B4EA02F5BA20DB9739AS4qBN) настоящей статьи, и после предоставления в соответствии с настоящим Федеральным законом участником закупки обеспечения исполнения контракта, если требование обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке. При этом при расторжении контракта (за исключением контракта, указанного в [части 9 статьи 37](consultantplus://offline/ref=F4102EF43FA2BAC4F87523FCE50AF95697D0C59FEBC5A62AF69B3EC89FE0CF4CABF525A9F020AF1602FC9E78CEDE8250A43645A713BAS7qAN) настоящего Федерального закона) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заключение контракта в соответствии с настоящей частью допускается в случае, если в связи с таким расторжением в соответствии с [частью 7 статьи 104](consultantplus://offline/ref=F4102EF43FA2BAC4F87523FCE50AF95697D0C59FEBC5A62AF69B3EC89FE0CF4CABF525A9F327A81602FC9E78CEDE8250A43645A713BAS7qAN) настоящего Федерального закона принято решение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым расторгнут контракт, в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, если в ходе исполнения настоящего Контракта будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

12.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, договора строительного подряда, в том числе в следующих случаях:

12.8.1. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);

12.8.2. если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения настоящего Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);

12.8.3. если отступления в работе от условий настоящего Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);

12.8.4. если при нарушении Подрядчиком начального и (или) конечного срока выполнения работ, указанного в настоящем Контракте, исполнение Подрядчиком настоящего Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).

12.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в настоящем Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в единой информационной системе.

12.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта вступает в силу и настоящий Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

12.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта устранено нарушение условий настоящего Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

12.12. Любое уведомление, направляемое Сторонами друг другу по настоящему Контракту, должно быть совершено в письменной форме. Указанное уведомление считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным, заказным письмом, телефаксом, электронной почтой по адресу, указанному в настоящем Контракте.

12.13. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа, подписанного цифровыми электронными подписями Сторон на электронной площадке.

12.14. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, банковских и иных реквизитов, или реорганизации обязаны не позднее 2 (двух) рабочих дней от даты возникновения таких изменений письменно сообщить друг другу о таких изменениях и внести соответствующие изменения в настоящий Контракт путем заключения дополнительного соглашения в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.15. Неисполнение Стороной обязательства, предусмотренного п. 12.14 настоящего Контракта, лишает ее права ссылаться на неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной обязательств, связанных с осуществлением расчетов по настоящему Контракту, направлением другой Стороне предусмотренных настоящим Контрактом документов и уведомлений.

**13. Дополнительные условия.**

13.1. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа и подписан Сторонами Контракта усиленной электронной цифровой подписью. После заключения Контракта в форме электронного документа Стороны вправе составить и подписать экземпляры Контракта в письменной форме на бумажном носителе.

13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

13.3. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

**14. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  **Администрация Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области**  **Юридический адрес:** 307236, Курская область, Курчатовский район, село Дичня, Квартал 3  **ИНН** 4612001199 **КПП** 461201001  **Наименование получателя:** УФК по Курской области (АДМИНИСТРАЦИЯ ДИЧНЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 03443013480)  **р/с:** 40204810100000000528  **Банк:** Отделение Курск, г. Курск  **ОКТМО**: 38621442  **Тел.**: +7-47131-93615  **Эл. почта:** dichnya46@mail.ru  **БИК:** 043807001 | **ПОДРЯДЧИК:**  **Индивидуальный предприниматель Бароян Седрак Самвелович**  **Юридический адрес: 305022, г. Курск, ул. Шубина, д. 3**  **ИНН: 463233846009**  **р/с: 40802810433000007523**  **Банк:** КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8596 ПАО СБЕРБАНК  **к/с: 30101810300000000606**  **ОГРНИП: 314463212800014**  **Тел.: +7 (920) 707-72-17**  **Эл. почта: ipbaroyan@yandex.ru**  **БИК: 043807606** |
| **Глава Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области** | **Индивидуальный предприниматель** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**В.Н. Тарасов** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.С. Бароян** |
| м.п. | м.п. |

Приложение № 1 к Муниципальному контракту

№0744200000220002597 от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  **м.п.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  **м.п.** |